# 智能 BI 数据洞察与报告生成平台

配置管理计划书

项目组成员  王正、胡辰朋、杜宇涵
文档版本  V1.0
编制日期  2026年9月9日

项目最终交付材料

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 配置管理计划书 |
| 项目名称 | 智能 BI 数据洞察与报告生成平台 |
| 项目成员 | 王正、胡辰朋、杜宇涵 |
| 版本与状态 | V1.0 最终版 |
| 适用范围 | 课程实习项目验收、系统演示、答辩与后续维护 |

本材料依据当前仓库、运行系统、测试记录和官方文档框架整理。第 12 号成员分工表按要求不编写，本套材料不对三位成员作个人任务拆分。

# 1 简介

## 1.1 目的

本计划规定项目代码、数据库脚本、测试证据、演示素材和正式文档的标识、版本、变更、审计与发布方法，保证任何交付结论都能追溯到仓库版本、运行环境和验证记录。

## 1.2 范围

源码：Vue 3 应用入口与兼容工作台、FastAPI 后端、Nginx 配置、Docker Compose、数据库迁移和启动脚本。

数据：五行业演示数据、CSV 模板、数据批次元数据和指标口径。

文档：需求、计划、设计、测试、总结、答辩讲稿及截图素材。

配置：仅纳入不含密钥的示例配置；.env、日志、数据库卷和真实 API Key 永不进入 Git。

## 1.3 定义和参考资料

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 配置项 CI | 受版本和变更控制的代码、文档、数据定义或部署文件。 |
| 基线 | 经检查后可用于开发、测试或发布的稳定版本集合。 |
| Text-to-SQL | 将自然语言问题转换为受控查询意图，再由后端生成参数化只读 SQL。 |
| 数据批次 | 一次场景加载或 CSV 导入形成的可追溯数据版本。 |

主要参考：仓库 README、AI_PROJECT_CONTEXT、PRD、系统设计说明书、数据库与数据字典、测试与验收报告，以及官方 1 组材料模板。

# 2 配置管理组织与职责

项目组由王正、胡辰朋、杜宇涵组成，采用共同评审方式完成配置检查。本文件只规定共同职责，不进行个人分工。涉及主分支、发布标签、数据库迁移和正式文档的变更，须由项目组共同确认后合入。

| 活动 | 共同职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 配置识别 | 识别源码、脚本、数据字典、测试和文档配置项 | 配置项清单 |
| 版本控制 | 统一在 Git main 分支保存可交付版本 | 提交记录与标签 |
| 变更控制 | 记录原因、影响、验证方法和回退方式 | 问题单、提交说明 |
| 状态统计 | 检查 Git 状态、服务健康和测试结果 | 状态记录 |
| 配置审计 | 核对版本、敏感信息、可运行性与文档一致性 | 审计结论 |

# 3 配置管理活动

## 3.1 配置库结构

| 区域 | 主要内容 | 纳入 Git |
| --- | --- | --- |
| backend | FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、测试 | 是 |
| frontend | Vue 入口、工作台视图、样式与 API 客户端 | 是 |
| nginx | 生产静态托管与 /api 反向代理 | 是 |
| scripts | 启动、停止、重置、测试和诊断脚本 | 是 |
| 文档 与 项目最终文档 | 过程文档、正式材料、答辩和截图 | 是 |
| .env logs 数据卷 | 密钥、运行日志、MySQL 持久化数据 | 否 |

## 3.2 配置标识与版本规则

代码提交采用“类型: 变更摘要”，类型包括 feat、fix、test、docs 和 chore。

正式文档文件名沿用官方 1 至 11 编号；文档内部使用 V主版本.次版本。

数据库结构只通过 Alembic 迁移演进，不直接手工修改生产表。

演示数据以 scenario_id、记录数、日期范围和 SHA-256 指纹标识。

## 3.3 基线

| 基线 | 形成条件 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求基线 | 需求规约评审完成 | 功能范围、边界、验收标准 |
| 设计基线 | 架构与数据库设计可实现 | 接口、数据模型、部署结构 |
| 测试基线 | 自动化脚本可独立运行 | 测试计划、用例、mock-llm、验收场景 |
| 发布基线 | 全量测试通过且文档一致 | main 指定提交、启动器、正式材料 |

## 3.4 变更控制流程

提出问题或需求，记录影响范围、严重程度和复现方式。

分析代码、数据、接口、文档和演示的连锁影响。

实施小范围变更，并补充针对性测试。

通过完整回归、文档审查与 Git diff 检查。

合入 main；失败时依据提交记录和数据库迁移策略回退。

## 3.5 访问权限与敏感信息

GitHub 仓库公开展示源码与非敏感资料。真实 DeepSeek Key 只通过系统配置页提交，后端用 Fernet 加密保存，接口只返回脱敏提示。任何截图、日志和文档在归档前均检查是否含完整密钥、密码、个人数据或 .env 内容。

# 4 审计 发布与归档

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 仓库状态 | 正式提交只包含预期文件，不提交 1 组旧项目样例、.env、日志和缓存。 |
| 构建与测试 | 后端、前端、生产构建和端到端测试均通过。 |
| 运行健康 | /api/health 返回 app=up、database=up。 |
| 文档一致 | 技术栈、成员、功能、限制与当前系统一致。 |
| 可恢复性 | 停止保留数据；重置仅在显式确认后删除指定 MySQL 卷。 |

归档包以仓库 main 分支为主，项目最终文档为正式书面交付，截图素材库为答辩证据。每次发布保留提交哈希、测试日期、问题关闭状态和已知限制。

# 5 里程碑

| 阶段 | 日期 | 配置管理产物 |
| --- | --- | --- |
| 立项与需求 | 2026-07-09 至 2026-07-10 | 需求基线、项目计划 |
| 架构与数据设计 | 2026-07-10 至 2026-07-14 | 系统架构、数据库设计 |
| 核心功能实现 | 2026-07-14 至 2026-07-31 | 可运行代码与演示数据 |
| 扩展与验证 | 2026-08-01 至 2026-09-08 | 行业场景、行动闭环、AI 与测试证据 |
| 最终归档 | 2026-09-09 | 1 至 11 号正式材料与截图库 |