# 智能 BI 数据洞察与报告生成平台

项目开发计划

项目组成员  王正、胡辰朋、杜宇涵
文档版本  V1.0
编制日期  2026年9月9日

项目最终交付材料

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 项目开发计划 |
| 项目名称 | 智能 BI 数据洞察与报告生成平台 |
| 项目成员 | 王正、胡辰朋、杜宇涵 |
| 版本与状态 | V1.0 最终版 |
| 适用范围 | 课程实习项目验收、系统演示、答辩与后续维护 |

本材料依据当前仓库、运行系统、测试记录和官方文档框架整理。第 12 号成员分工表按要求不编写，本套材料不对三位成员作个人任务拆分。

# 1 前言

本计划说明项目目标、范围、生命周期、里程碑、工作产品、质量活动和风险控制。计划按项目组共同协作编制，不列个人分工。

# 2 项目概述

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发目标 | 交付可直接运行、可演示、可解释的智能 BI 原型。 |
| 范围 | 五行业场景、CSV 导入、自然语言查询、仪表盘、异常、预测、报告、行动、AI 配置和文档。 |
| 主要交付 | GitHub 源码、Windows 启停器、演示数据、测试证据、1 至 11 号正式材料。 |
| 主要约束 | 本地 Docker；Vue 3、Python、FastAPI、Nginx、MySQL 8.4 LTS；外部 AI 可选。 |

# 3 项目组织

项目组成员为王正、胡辰朋、杜宇涵。三位成员共同参与需求评审、实现检查、测试和交付确认；具体个人分工不在本材料中展开。关键变更采用共同评审，避免单点决定造成需求、代码和演示不一致。

# 4 开发生命周期与过程

需求确认：从项目 11 任务说明提取功能和技术约束，形成可验收需求。

架构与数据设计：先确定受控数据模型、查询安全边界、部署结构和降级策略。

增量实现：以场景、查询、报告、预测、行动等可演示纵向功能逐步交付。

自动化验证：后端、前端、构建和 Chrome 端到端在独立环境回归。

文档与答辩：用实机截图、演示数据和逐步讲稿完成最终归档。

# 5 工作分解和里程碑

| 阶段 | 时间 | 主要活动 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 立项 | 07-09 | 任务范围、仓库、需求框架 | 目标和约束可追踪 |
| P2 设计 | 07-10 至 07-14 | 架构、数据库、接口、场景模型 | 设计可实现且安全边界明确 |
| P3 核心实现 | 07-14 至 07-31 | 查询、仪表盘、报告、异常、预测 | 端到端主链可运行 |
| P4 扩展 | 08-01 至 09-07 | 五行业、导入预检、行动闭环、DeepSeek | 主要答辩场景完整 |
| P5 稳定与交付 | 09-08 至 09-09 | 启动器、回归、正式材料 | 一键运行且材料一致 |

# 6 工作产品

| 类别 | 工作产品 | 完成判定 |
| --- | --- | --- |
| 源码 | backend、frontend、nginx、Docker 与 scripts | 构建和回归通过 |
| 数据 | 五行业演示数据、字段模板、模拟电商 CSV | 可预检、导入和切换 |
| 文档 | 需求、设计、测试、演示、答辩和 AI 项目上下文 | 与代码和界面一致 |
| 证据 | 测试输出、健康接口、查询历史、实机截图 | 可复现且不含敏感信息 |

# 7 开发与测试环境

| 层次 | 工具 |
| --- | --- |
| 开发 | Windows 10/11、Git、VS Code/Codex、Node.js、Python |
| 前端 | Vue 3、Vite、兼容工作台视图、Node test、Playwright |
| 后端 | Python 3.12、FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Pytest |
| 部署 | Docker Desktop、Docker Compose、Nginx、MySQL 8.4 LTS |
| AI | DeepSeek API 或其他 OpenAI 兼容服务，测试使用本地 mock-llm |

# 8 质量与监控计划

需求变更同时检查接口、数据、测试、演示文案和正式文档。

发布前运行 scripts/test.ps1；常规修改至少运行前端测试和生产构建。

用 /api/health、Compose 状态、测试日志和问题跟踪表记录偏差。

不以单次界面可用替代完整回归，不以 AI 文本流畅替代数据事实校验。

# 9 风险计划

| 风险 | 概率/影响 | 预防与应对 |
| --- | --- | --- |
| Docker 未启动或构建失败 | 中/高 | 启动器自动拉起、重试、复用最近镜像并写诊断日志。 |
| AI 超时或返回非法意图 | 中/中 | 超时、结构校验、只读 SQL 和本地回退。 |
| API Key 泄漏 | 低/高 | 加密保存、脱敏回传、截图与 Git 审计。 |
| 导入数据不符合口径 | 中/高 | 场景模板、11 列映射、无副作用预检和人工确认。 |
| 预测被误认为确定结论 | 中/中 | 展示依据、区间和限制，仅作辅助决策。 |

# 10 沟通与验收

阶段成果通过项目例会或共同评审确认。验收以能否一键启动、完成一条 AI 查询、切换场景、生成报告、查看异常与预测、创建并复盘行动、导入样例数据，以及完整回归是否通过为准。