# 智能 BI 数据洞察与报告生成平台

测试计划

项目组成员  王正、胡辰朋、杜宇涵
文档版本  V1.0
编制日期  2026年9月9日

项目最终交付材料

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 测试计划 |
| 项目名称 | 智能 BI 数据洞察与报告生成平台 |
| 项目成员 | 王正、胡辰朋、杜宇涵 |
| 版本与状态 | V1.0 最终版 |
| 适用范围 | 课程实习项目验收、系统演示、答辩与后续维护 |

本材料依据当前仓库、运行系统、测试记录和官方文档框架整理。第 12 号成员分工表按要求不编写，本套材料不对三位成员作个人任务拆分。

# 1 简介

本计划验证项目是否满足需求规约，并明确测试范围、环境、类型、通过标准、缺陷处理和交付证据。重点验证从一键启动到数据决策闭环的真实可用性，以及 AI、SQL 和数据导入的安全边界。

# 2 测试范围与需求

| 测试域 | 范围 |
| --- | --- |
| 部署 | Docker Desktop 检查、首次配置、Compose、健康、浏览器自动打开、停止与日志。 |
| 业务 | 场景、导入、仪表盘、查询、异常、预测、报告、行动、历史和导出。 |
| AI | DeepSeek 默认配置、兼容模型、AI 优先、意图校验、超时和本地回退。 |
| 数据 | 11 列校验、指标口径、批次指纹、迁移、事务和重启不重复播种。 |
| 非功能 | 桌面/移动端、错误状态、敏感信息、SQL 只读、构建与可维护性。 |

# 3 测试策略

| 层次 | 工具 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 后端单元/集成 | Pytest + 独立 MySQL + mock-llm | 路由、服务、SQL、AI、数据、报告和行动。 |
| 前端单元 | Node test | API 客户端、格式化、安全和状态逻辑。 |
| 生产构建 | Vite + Nginx image | Vue 入口、资源输出和 SPA 托管。 |
| 端到端 | Playwright + Chrome | 桌面、移动、查询、报告、配置、异常和行动。 |
| 人工实机 | localhost:8080 | 启动、场景切换、AI 查询和演示观感。 |

# 4 环境与隔离

正常系统使用 8080 与正常 MySQL 卷；测试系统使用固定 -test Compose 项目、8081 和独立数据卷。

测试 AI 使用 mock-llm，不调用真实 Key、不产生外部费用；真实 DeepSeek 只作单独实机连接验证。

完整脚本结束后自动清理测试容器和测试卷，不修改正常系统数据、场景和 AI 配置。

# 5 进入与退出标准

| 类型 | 标准 |
| --- | --- |
| 进入 | 需求和接口可测试；代码可构建；Docker 可用；测试数据和 mock 服务就绪。 |
| 通过 | 自动化命令退出码 0；严重缺陷为 0；核心演示链人工通过；无密钥泄漏。 |
| 条件通过 | 仅存在已记录的低风险限制，且不影响核心演示与数据正确性。 |
| 不通过 | 服务不可启动、数据写错、SQL 可写、Key 泄漏、AI 无回退或主流程中断。 |

# 6 测试进度

| 阶段 | 测试活动 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 设计期 | 评审需求可测性、数据模型和安全边界 | 测试计划、用例初稿 |
| 实现期 | 新增功能同步补单元/集成测试 | 持续测试记录 |
| 联调期 | 生产构建、Nginx、Chrome E2E | 端到端证据 |
| 交付期 | 全量回归、实机截图、缺陷关闭检查 | 测试日志、总结报告 |

# 7 缺陷管理

记录问题编号、描述、严重等级、发现阶段、对策、计划与实际关闭日期。

高等级问题优先阻止发布，中等级问题需有回归用例，低等级问题可在不影响验收时记录边界。

关闭前由另一轮测试或自动化证据验证；问题状态同步到项目问题跟踪表。

# 8 风险与应对

| 测试风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 真实 AI 波动或产生费用 | 自动化使用 mock-llm；真实连接只做最小必要验证。 |
| 测试污染演示数据 | 独立 Compose 项目、端口和卷；结束自动清理。 |
| 浏览器截图掩盖后端问题 | 同时保存健康、接口、SQL 和测试输出证据。 |
| 旧截图与当前版本不一致 | 最终材料标注截图日期和功能范围，关键页面使用最新验证图。 |

# 9 验收结果记录规则

完整回归的测试数量和日期只在命令结束后写入测试日志与总结；界面“可用”结论至少需要服务健康和一次实际交互，不将静态构建成功等同于全系统运行成功。